

**КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.11.2024 № 493

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.06.2022г. №313 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» и Уставом Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области», согласно Приложению.

2. Постановление от 22.08.2024 № 313 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», признать утратившими силу.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Д.Ю. Матвеев

Исп. Савченко Е.А. тел.8(81361) 62-382

Приложение

к постановлению администрации

Красноборского городского

поселения Тосненского района

Ленинградской области

от 29.11.2024 № 493

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на территории

Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

2024 год

Приложение №1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципальной программы Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации программы | 2018 - 2027 годы. | | | | | |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | - Улучшение благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения;  - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;  - Повышение уровня благоустройства мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т. п.).  - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. | | | | | |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | К концу 2027 года:  - увеличение благоустроенных дворовых территорий,  - увеличение благоустроенных общественных территорий. | | | | | |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | - Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»;  - Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;  - Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»;  - Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства» | | | | | |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации: | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | |
| Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет Красноборского городского поселения | Прочие источники |
|  | 2018 | 4 400,00000 | 932,00000 | 3068,00000 | 400,00000 |  |
|  | 2019 | 4909,23073 | 0,00000 | 4531,59760 | 377,63313 |  |
|  | 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | 2022 | 22 714,22844 | 3 378,75693 | 14 381,61545 | 4 953,85606 |  |
|  | 2023 | 16 476,92300 | 3 140,00000 | 6 860,00000 | 6 476,92300 |  |
|  | 2024 | 21 225,45685 | 2 741,40000 | 12 958,59553 | 5 525,46132 |  |
|  | 2025 | 39 638,32259 | 0,00000 | 17 500,00000 | 22 138,32259 |  |
|  | 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Итого | **109 364,16161** | **10 192,15693** | **59 299,80858** | **39 872,19610** |  |

**Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, оценка сложившейся ситуации**

Красноборское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области всесторонне и динамично развивается, применяя современные технологии и инновации в области благоустройства территорий.

На протяжении последних лет на территории городского поселения за счет средств областного и местного бюджетов появились 4 детских площадки с ярким резиновым покрытием, разбита парковая зона, вдоль пешеходных дорожек и мест отдыха появляются декоративные светильники и скамейки для отдыха населения.

Детские площадки, расположенные на дворовых территориях, что обеспечивает населению необходимым количеством мест для отдыха с детьми разных возрастов. Разделение детских площадок по возрастам, оборудование их скамейками и урнами обеспечивает должный комфорт.

На протяжении последних лет на территории Красноборского городского поселения за счет средств местного бюджета отремонтирована пешеходная дорожка вдоль дороги ведущая к многоквартирным домам, осуществлена модернизация уличного освещения с заменой старых светильников на новые светодиодные.

Проезд и проход по большей части дворовых территорий в настоящее время затруднен в связи с плохим состоянием покрытия проездов вдоль многоквартирных домов подъездов к ним и тротуаров. Нехватка мест для стоянки автомобилей приводит к осуществлению автовладельцами стоянок на газонных частях, тротуарах в местах проезда спецтранспорта. Ремонт проездов вдоль многоквартирных домов, организация пешеходного движения и увеличение парковочных мест является первоочередной задачей благоустройства для Красноборского городского поселения.

На территории поселения наблюдается недостаток благоустроенных мест общего пользования для прогулок и отдыха.

Все работы по благоустройству на территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области выполняются с условием их доступности для маломобильных групп населения.

**Раздел 2.  Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы**

Муниципальная программа «Формирование комфортной  городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» (далее – Муниципальная программа) разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест общего пользования Красноборского городского поселения.

Формирование комфортной  городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Красноборского городского поселения.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, включающих в себя деятельность по созданию, реконструкции, ремонту, реставрации, оборудованию, переоборудованию, модернизации объектов благоустройства, содержанию их в чистоте и порядке.

Основными принципами при реализации Муниципальной программы являются:

-     полнота и достоверность информации;

-  учет мнения жителей и организаций при реализации проектов по благоустройству общественных и (или) дворовых территорий, а также при определении конкретных общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке;

-  проведение рейтингового голосования для определения общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальную программу на ближайший год реализации программы либо, если в следующем году реализации программы не предполагается проведение благоустройства общественных территорий, то на последующий за ним год;

- прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включения объектов благоустройства в Муниципальную программу;

-   приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;

-   эффективность расходования средств путем обеспечения высокой степени готовности к реализации Муниципальной программы.

Полнота и достоверность информации достигается путем её

а) опубликования (обнародование) в порядке, предусмотренном Уставом Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

б) проведения общественных голосований, обсуждений, сходов, совещаний, анкетировании граждан и иных способах информирования и сбора данных.

За счет полноты опубликования информации будет достигнута прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления.

Разработка качественных дизайн-проектов, внимание к мелочам и деталям, привлечение специалистов из разных областей обеспечит комплексность проведения работ.

Подготовка дизайн-проекта - принципиальных архитектурно-дизайнерских и функционально-планировочных решений, определяющих облик, характер и виды использования территории. Такие решения рекомендуется обсуждать с жителями и обеспечить возможность последним свободно выразить свое волеизъявление. Это последняя стадия процесса, когда изменения в проект можно внести без значительных временных, организационных и финансовых затрат. При этом продуктивность данных обсуждений во многом зависит от степени вовлеченности жителей на предыдущих этапах: чем она выше, тем позитивнее будет отклик на дизайн-проект.

Приоритетами реализации муниципальной программы будет:

- исполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и максимально возможная реализация дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, соответствие их нормативным (предельным) стоимостям (единичным расценкам) работ по благоустройству дворовых территорий.

1. **Минимальный перечень** работ по благоустройству дворовых территории включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

2.  **Дополнительный перечень** видов  работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- озеленение территории;

- установку ограждений;

- установку малых архитектурных форм и городской мебели;

- оборудование автомобильных парковок;

- оборудование поверхностей дренажной системы внутри дворовых проездов;

- обустройство площадок для отдыха;

- установку детских площадок;

- установку спортивных площадок;

- оборудование площадок для выгула и дрессировки собак;

- оборудование велодорожками;

- оборудование тротуарами;

- оборудование для инвалидов и маломобильных групп населения;

- участия заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ не предусмотрено.

- также участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ. Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при условии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ. В случае принятия решения собственниками многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой территории, об отсутствия необходимости реализации одного или нескольких мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим состоянием элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ.

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории  Красноборского городского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Наименование управляющей организации |
| 1 | г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 23, 23 к.1, 21А, 21, 19 к.2 | АО «Тепловые сети» |
| 2 | г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 2, 4, 4 к.1, 27 к1 | АО «Тепловые сети» |
| 3 | г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 17 к.1, 17 к.2, 17 к.3, 17 к.4, 15 | АО «Тепловые сети» |
| 4 | Ленинградская область, Тосненский район,  г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 7, 9 к.1, 9 к.2, 9 к.3, 9 к.4. 11 | АО «Тепловые сети» |
| 5 | Ленинградская область, Тосненский район,  г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 1, 3 | АО «Тепловые сети» |
| 6 | Ленинградская область, Тосненский район,  г.п. Красный Бор, ул. Культуры, д. 1/36 , 3, 5 | ООО «УМКА» |
| 7 | Ленинградская область, Тосненский район,  г.п. Красный Бор, ул. Культуры, д. 4, 6, ул. Вокзальная, д. 28, 30, 32 | ООО «УМКА» |

**Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Красноборского городского поселения, которые планируется благоустроить**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта |
| 1 | Территория общего пользования напротив здания администрации Красноборского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, г.п. Красный Бор, напротив дома № 41, ул. Культуры и у стеллы «Населенный пункт воинской доблести» |
| 2 | Обустройство скейт-парка на территории общего пользования, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, г.п. Красный Бор, ул. Культуры, напротив д. 62а |
| 3 | Территория общего пользования на ул. Комсомольская, напротив здания амбулатории. |

Приложение №2

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация)\* | | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Период финансирования мероприятия (по годам) | | | Объем ресурсного обеспечения, (тыс. руб.) | | | | |
|  | Всего | В том числе | | | |
|  |  | МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» | | | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | 01.01.2018 | 31.12.2025 | 2018 | | | 4 400,00000 | 400,00000 | 3068,00000 | 932,00000 |  |
| 2019 | | | 4909,23073 | 377,63313 | 4531,59760 | 0,00000 |  |
| 2020 | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2021 | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2022 | | | 22 714,22844 | 4 953,85606 | 14 381,61545 | 3 378,75693 |  |
| 2023 | | | 16 476,92300 | 6 476,92300 | 6 860,00000 | 3 140,00000 |  |
| 2024 | | | 21 225,45685 | 5 525,46132 | 12 958,59553 | 2 741,40000 |  |
| 2025 | | | 39 638,32259 | 22 138,32259 | 17 500,00000 | 0,00000 |  |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | **109 364,16161** | **39 872,19610** | **59 299,80858** | **10 192,15693** |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Обеспечение мероприятий по формированию комфортной городской среды Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | | 2018 | 4 400,00000 | 400,00000 | 3 068,00000 | 932,00000 |  |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | **4 400,00000** | **400,00000** | **3 068,00000** | **932,00000** |  |
| 1.1.1. | | Мероприятия по формированию комфортной городской среды Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 2018 | | 4 400,00000 | 400,00000 | 3 068,00000 | 932,00000 |  |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | **4 400,00000** | **400,00000** | **3 068,00000** | **932,00000** |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 2019 | | 4 909,23073 | 377,63313 | 4 531,59760 | 0,00000 |  |
| 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 2022 | | 11 696,05694 | 935,68456 | 7 381,61545 | 3 378,75693 |  |
| 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2023 | | 16 476,92300 | 6 476,92300 | 6 860,00000 | 3 140,00000 |  |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | **33 082,21067** | **7 790,24069** | **18 773,21305** | **6 518,75693** |  |
| 1.2.1. | | Реализация программ формирования современной городской среды | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области  области | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 2019 | | 4 909,23073 | 377,63313 | 4 531,59760 | 0,00000 |  |
| 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 2022 | | 11 696,05694 | 935,68456 | 7 381,61545 | 3 378,75693 |  |
| 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2023 | | 16 476,92300 | 6 476,92300 | 6 860,00000 | 3 140,00000 |  |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | **33 082,21067** | **7 790,24069** | **18 773,21305** | **6 518,75693** |  |
| 1.3. | | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 2022 | | 11 018,17150 | 4 018,17150 | 7 000,00000 | 0,00000 |  |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | **11 018,17150** | **4 018,17150** | **7 000,00000** | **0,00000** |  |
| 1.3.1. | | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 2022 | | 11 018,17150 | 4 018,17150 | 7 000,00000 | 0,00000 |  |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | **11 018,17150** | **4 018,17150** | **7 000,00000** | **0,00000** |  |
| 1.4. | | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 2024 | | 13 483,47685 | 4 483,47685 | 6 258,60000 | 2 741,40000 |  |
| 01.01.2025 | | 31.12.2025 | | 2025 | | 23 167,74259 | 12 167,74259 | 11 000,00000 | 0,00000 |  |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | **36 651,21944** | **16 651,21944** | **17 258,60000** | **2 741,40000** |  |
| 1.4.1. | | Реализация программ формирования современной городской среды | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 2024 | | 13 483,47685 | 4 483,47685 | 6 258,60000 | 2 741,40000 |  |
| 01.01.2025 | | 31.12.2025 | | 2025 | | 23 167,74259 | 12 167,74259 | 11 000,00000 | 0,00000 |  |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | **36 651,21944** | **16 651,21944** | **17 258,60000** | **2 741,40000** |  |
| 1.5. | | Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства» | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 2024 | | 7 741,98000 | 1 041,98447 | 6 699,99553 | 0,00000 |  |
| 01.01.2025 | | 31.12.2025 | | 2025 | | 16 470,58000 | 9 970,58000 | 6 500,00000 | 0,00000 |  |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | **24 212,56000** | **11 012,56447** | **13 199,99553** | **0,00000** |  |
| 1.5.1. | | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 2024 | | 7 741,98000 | 1 041,98447 | 6 699,99553 | 0,00000 |  |
| 01.01.2025 | | 31.12.2025 | | 2025 | | 16 470,58000 | 9 970,58000 | 6 500,00000 | 0,00000 |  |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | **24 212,56000** | **11 012,56447** | **13 199,99553** | **0,00000** |  |  | 9 512,65787 | 6 500,00000 | 0,00000 |

Приложение №3

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды

на территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый период (2018 год) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории  Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 |

Приложение №4

к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат муниципальной программы | Основное мероприятие (проект) | Показатель муниципальной программы |
| Повышение уровня благоустройства территорий Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | - Улучшение благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения;  - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;  - Повышение уровня благоустройства мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т. п.).  - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | К концу 2027 года:  - увеличение благоустроенных дворовых территорий,  - увеличение благоустроенных общественных территорий. | - Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»;  - Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;  - Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»;  - Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства» | - Количество благоустроенных дворовых территорий;  - Количество благоустроенных общественных территорий |

Приложение №5

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Региональный проект

«Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения | Базовые показа-тели | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект наблюдения | Охват совокупности |
| 1 | Количество реализованных проектов | шт. | Характеризует эффективность реализации мероприятий | Ежегодно на 01 января года, следующего за отчетным | Количественный показатель | 1 | Прочее (мониторинг) | Территория Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Административ-ная информация |