

**КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.11.2024 № 495

Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2027 годы

В целях совершенствования и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов на территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.06.2022г. № 313 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Красноборского городского поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области» на 2025 - 2027 годы, согласно Приложению.

2. Постановление от 20.12.2023 № 583 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2024-2026 годы, с учетом внесенных изменений от 17.04.2024 № 155, от 11.07.2024 № 258, от 22.08.2024 № 311, признать утратившим силу.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соответствии с Уставом Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и разместить на сайте Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Д.Ю. Матвеев

исп. Савченко Е.А., тел. 8-813-61-62-382

Приложение

к постановлению администрации

Красноборского городского поселения

Тосненского муниципального района

Ленинградской области

от 29.11.2024 № 495

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог на территории Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области»

на 2025-2027 годы

2024

Приложение №1

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории Красноборского городского поселение Тосненского района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2025 - 2027 годы. | | | |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | | |
| Цель программы | - Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | | | |
| Задача программы | - Сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети за счет проведения полного комплекса работ по ремонту автодорог и подъездов вдоль многоквартирных домов;  - Выполнение ремонтных работ дорожного полотна с элементами благоустройства;  - Разработка проектов организации дорожного движения в части установки искусственных неровностей на муниципальных автодорогах общего пользования на территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сопутствующих дорожных знаков постоянной дислокации | | | |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - Снижение общей аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;  - Снижение количества обращений в органы исполнительной власти на местном уровне и Ленинградской области о неудовлетворительном состоянии сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | | |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | - Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» | | | |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации: | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| **2025-2027** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **ВСЕГО:** | **31 290,30920** | **16 477,40920** | **6 177,10000** | **8 635,80000** |

**1. Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, оценка сложившейся ситуации**

Общая протяженность дорог общего пользования местного значения Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области– 44,198 км, с асфальтовым покрытием - 9,473 км.

Срок службы дорожного полотна зависит от целого ряда факторов: интенсивности движения, грузоподъемности автотранспорта, использования «шипованной» резины, частых смен морозов и оттепелей в зимний период, вида ремонта и других.

В последние годы зимы становятся все более теплыми, с частыми переходами в течение суток от минусовых к плюсовым температурам, количество автотранспорта, в том числе легкового с «шипованными» шинами резко возросло, поэтому разрушение дорог стало более интенсивным. Один из важных факторов сегодняшнего состояния дорог то, что строились они по СНиПам, которые были рассчитаны на меньшую нагрузку, для основания дорог использовался известковый щебень, который в настоящее время уже износился и частично вымылся. При вымывании основания происходит просадка асфальтобетонного покрытия, образуются колеи, трещины, выбоины, которые при частых переходах от минусовых к плюсовым температурам и интенсивном движении автотранспорта разрушаются. Наибольшее разрушение дорог происходит весной, в период оттаивания дорожного основания. Именно поэтому в нашем регионе в весенний период дороги закрываются для движения большегрузного транспорта.

Для приведения дорог в поселении в нормативное состояние на длительный срок необходимо перестраивать дороги полностью: устраивать новое основание, устанавливать бортовые камни, на некоторых дорогах восстанавливать ливневую канализацию, менять асфальтобетонные слои. Такая реконструкция необходима практически на всех дорогах поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дороги.

**2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы**

Приоритеты в сфере развития части территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области сформированы в соответствии с Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области на 2025-2027 годы, принятой областным законом Ленинградской области от 28.06.2013 №45-оз.

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной

автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- Сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети за счет проведения полного комплекса работ по ремонту автодорог и подъездов вдоль многоквартирных домов;

- Выполнение ремонтных работ дорожного полотна с элементами благоустройства;

- Разработка проектов организации дорожного движения в части установки искусственных неровностей на муниципальных автодорогах общего пользования на территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сопутствующих дорожных знаков постоянной дислокации.

Приложение №2

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Красноборского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственныйисполнитель (структурное подразделение, организация)\* | Срок начала реализации | Срок окончанияреализации | Период финансирования мероприятия (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|  | Всего | В том числе | | | |
|  |  | МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 2025 | 16 477,40920 | 5 931,10000 | 10 546,30920 | 0,00000 |  |
| 2026 | 6 177,10000 | 6 177,10000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2027 | 8 635,80000 | 6 344,70000 | 2 291,10000 | 0,00000 |  |
| **Итого:** | | | | | | **31 290,30920** | **18 452,90000** | **12 837,40920** | **0,00000** |  |  | 19 739,77562 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории" | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 2025 | 1 714,25897 | 1 714,25897 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2026 | 3 677,10000 | 3 677,10000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2027 | 3 235,67342 | 3 235,67342 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| **Итого:** | | | | | | **8 627,03239** | **8 627,03239** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| 1.1.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 2025 | 1 714,25897 | 1 714,25897 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2026 | 3 677,10000 | 3 677,10000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2027 | 3 235,67342 | 3 235,67342 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| **Итого:** | | | | | | **8 627,03239** | **8 627,03239** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по оптимизации мер профилактики правонарушений" | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 01.01.2025 | 01.01.2027 | 2025 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2026 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2027 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| **Итого:** | | | | | | **7 500,00000** | **7 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| 1.2.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 01.01.2025 | 01.01.2027 | 2025 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2026 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2027 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| **Итого:** | | | | | | **7 500,00000** | **7 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 01.01.2025 | 01.01.2027 | 2025 | 12 263,15023 | 1 716,84103 | 10 546,30920 | 0,00000 |  |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2027 | 2 900,12658 | 609,02658 | 2 291,10000 | 0,00000 |  |
| **Итого:** | | | | | | **15 163,27681** | **2 325,86761** | **12 837,40920** | **0,00000** |  |
| 1.3.1 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 01.01.2025 | 01.01.2027 | 2025 | 12 263,15023 | 1 716,84103 | 10 546,30920 | 0,00000 |  |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| **Итого:** | | | | | | 12 263,15023 | 1 716,84103 | 10 546,30920 | 0,00000 |  |
| 1.3.2 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 01.01.2025 | 01.01.2027 | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2027 | 2 900,12658 | 609,02658 | 2 291,10000 | 0,00000 |  |
| **Итого:** | | | | | | 2 900,12658 | 609,02658 | 2 291,10000 | 0,00000 |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог на территории Красноборского городского поселение Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измер. | Значение показателей (индикаторов) | | | | |
| Базовый период  (2024) | 2025 | 2026 | | 2027 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2024-2026 годы | | | | | | |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,974 | 0,367 | 1,165 | 1,378 | |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | км. | 0,000 | 1,170 | 0,000 | 0,000 | |

Приложение №4

к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2025-2027 годы

| Цель  муниципальной  программы | Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат  муниципальной  программы | Структурный элемент | Показатель муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | - Сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети за счет проведения полного комплекса работ по ремонту автодорог и подъездов вдоль многоквартирных домов;  - Выполнение ремонтных работ дорожного полотна с элементами благоустройства;  - Разработка проектов организации дорожного движения в части установки искусственных неровностей на муниципальных автодорогах общего пользования на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и сопутствующих дорожных знаков постоянной дислокации | - Снижение общей аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;  - Снижение количества обращений в органы исполнительной власти на местном уровне и Ленинградской области о неудовлетворительном состоянии сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | - Комплекс процессных мероприятий "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории";  - Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по оптимизации мер профилактики правонарушений";  - Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» | - Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения ;  - Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер |

Приложение №5

к муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения | Базовые показатели | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект наблюдения | Охват совокупности |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Характеризует эффективность реализации мероприятий | Ежегодно  на 1 января  года,  следующего за отчетным. | Протяженность дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт, определяется по формуле: П=Пi,  n  где: Пi – протяжен  ность i-го участка местных дорог, на котором выполнен ремонт в отчетном году, м;  n – колич. участков местных дорог, на которых выполнен ремонт в отчетном году, ед. | 0,974 | Замер протяженности курвиметром | Улично-дорожная сеть | Административная информация |
| 2. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | км | Характеризует эффективность реализации мероприятий | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным. | Протяженность дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт, определяется по формуле: П=Пi,  n  где: Пi – протяжен  ность i-го участка местных дорог, на котором выполнен ремонт в отчетном году, м;  n – колич.участков местных дорог, на которых выполнен ремонт в отчетном году, ед. | 0,000 | Замер протяженности курвиметром | Улично-дорожная сеть | Административная информация |