

**КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**П Р О Е К Т**

\_\_.11.2024 № \_\_\_\_\_

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2027 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.06.2022г. №313 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» и Уставом Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2027 годы, в соответствии с приложением к данному постановлению.

2. Постановление от 08.12.2023 №560 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2024-2026 годы, с внесенными изменениями от 20.12.2023 № 592, от 31.01.2024 №45, от 17.04.2024 № 155/1, от 06.08.2024 № 292, от 30.08.2024 № 328, признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и разместить на сайте Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Д.Ю. Матвеев

Исп. Савченко Е.А., тел.8-813-61-62-382

Приложение №1

к постановлению

администрации Красноборского

городского поселения Тосненского

района Ленинградской области

\_\_.11.2024 № \_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Красноборского городского поселение

Тосненского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2027 годы

Приложение №1

к муниципальной программе

**Паспорт**

**муниципальная программа «Благоустройство территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2025 - 2027 годы. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |
| Цели программы | - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области; обеспечение комфортных условий населению для жизни, отдыха и культурной деятельности |
| Задачи программы | - обеспечение надлежащего содержания территории Красноборского городского поселения и объектов благоустройства;  - повышение качества территорий поселения за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства;  - улучшение санитарной обстановки на территории поселения;  - содержание, ремонт территорий и объектов зелёных насаждений на территории поселения;  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения и контролю за обеспечением сохранности объектов благоустройства |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;  - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Нет |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации: |  |
| Всего, (тыс. руб.) | 58 921,53600 |
| в том числе по годам: |  |
| 2025 | 18 950,86400 |
| 2026 | 20 135,33600 |
| 2027 | 19 835,33600 |

**1. Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, оценка сложившейся ситуации**

Природно-климатические условия Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов. Для обеспечения санитарного состояния Красноборского городского поселения, необходимо ежедневно производить работы по очистке территорий от мусора, очистке и подметанию тротуаров, уборке площадей мест общего пользования.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной программы.

Несмотря на предпринимаемые меры, еще остаются несанкционированные свалки мусора и твердых бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

На территории поселения расположено два действующих кладбища и три воинских захоронения. Большой проблемой, в части содержания территории кладбищ, является наличие старовозрастных и больных деревьев, представляющих угрозу имуществу граждан. Работы по спилу деревьев кладбища являются трудозатратными и требующих больших финансовых средств.

Кладбища поселения оборудованы контейнерными площадками для сбора мусора. Однако на территории кладбищ образуются в весенний период стихийные несанкционированные свалки.

Для решения этих проблем необходимо использовать Проекты: Комплексы процессных мероприятий: "Осуществление мероприятий по содержанию (в том числе проектно-изыскательские работы) и развитию объектов благоустройства территории, по организации сбора, вывоза бытовых отходов" и "Реализация функций в сфере обращения с отходами". Они окажут положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратят угрозу жизни и безопасности граждан, будут способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, покос травы. Причин такого положения много и, прежде всего, в  недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись работниками, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

Благоустройство территории включает в себя устройство тротуаров, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация Красноборского городского поселения.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области:

-Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области».

-Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

-Совершенствование эстетического вида Красноборского городского поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

-Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов.

-Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий.

-Повышение общего уровня благоустройства поселения.

-Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

-Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

-Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.

-Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, оградить, обустроить места сбора ТБО и подъездные пути.

**2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы**

Приоритеты в сфере развития части территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области сформированы в соответствии с Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области на 2025 год, принятой областным законом Ленинградской области от 28.06.2013 №45-оз.

Целью муниципальной программы является повышение комфортности условий проживания граждан, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения, что неразрывно связанно с безопасными условиями проживания.

Реализация поставленной цели обеспечивается выполнением следующих задач:

- обеспечение надлежащего содержания территории Красноборского городского поселения и объектов благоустройства;

- повышение качества территорий поселения за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства;

- улучшение санитарной обстановки на территории поселения;

- содержание, ремонт территорий и объектов зелёных насаждений на территории поселения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения и контролю за обеспечением сохранности объектов благоустройства.

В рамках осуществления муниципальной программы «Благоустройство территории «Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» силами МКУ Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области «Благоустройство и озеленение», в целях реализации основных видов деятельности выполняются следующие виды работ:

1. Спил аварийных и угрожающих населению деревьев и кустарника;

2. Покос травы и борьба с борщевиком Сосновского в районе спортивных и детских площадок, придомовых территорий МКД, местах общего пользования;

3. Очистка канав, дренажной системы и ремонт водопропускных труб;

4. Содержание детских площадок, стадиона и мест общего пользования;

5. Очистка муниципальной территории поселения от мусора;

6. Летнее и зимнее содержание дорог.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений.

К количественным показателям реализации Программы относятся:

- увеличение количества высаживаемых деревьев;

- увеличение площади цветочного оформления.

Приложение №2

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Красноборского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственныйисполнитель (структурное подразделение, организация)\* | Срок начала реализации | | Срок окончанияреализации | Период финансирования мероприятия (по годам) | | Объем ресурсного обеспечения, руб. | | | | | |
|  | Всего | В том числе | | | | |
|  |  | МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Муниципальная программа  «Благоустройство территорииКрасноборского городского поселение Тосненского района Ленинградской области» | | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 01.01.2025 | | 31.12.2027 | 2025 | | 18 950,86400 | 18 950,86400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2026 | | 20 135,33600 | 20 135,33600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2027 | | 19 835,33600 | 19 835,33600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | **58 921,53600** | **58 921,53600** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Осуществление мероприятий по содержанию ( в том числе проектно-изыскательские работы) и развитию объектов благоустройства территории, по организации сбора, вывоза бытовых отходов" | | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 01.01.2025 | | 31.12.2027 | 2025 | | 18 550,86400 | 18 550,86400 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 2026 | | 19 735,33600 | 19 735,33600 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 2027 | | 19 435,33600 | 19 435,33600 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | **57 721,53600** | **57 721,53600** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |
| 1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | | 01.01.2025 | 31.12.2027 | | 2025 | 8 094,01600 | 8 094,01600 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 2026 | 8 094,01600 | 8 094,01600 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 2027 | 8 094,01600 | 8 094,01600 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | **24 282,04800** | **24 282,04800** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |
| 1.1.2. | Благоустройство | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | | 01.01.2025 | 31.12.2027 | | 2025 | 198,32000 | 198,32000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 2026 | 198,32000 | 198,32000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 2027 | 198,32000 | 198,32000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | **594,96000** | **594,96000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |
| 1.1.3. | Мероприятия по содержанию объектов благоустройства территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | | 01.01.2025 | 31.12.2027 | | 2025 | 6 048,00000 | 6 048,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 2026 | 11 443,00000 | 11 443,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 2027 | 11 143,00000 | 11 143,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | **28 634,00000** | **28 634,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |
| 1.1.4. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | | 01.01.2025 | 31.12.2027 | | 2025 | 4 210,52800 | 4 210,52800 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | **4 210,52800** | **4 210,52800** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | ,00 | 950 000,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация функций в сфере обращения с отходами" | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | | 01.01.2025 | 31.12.2027 | | 2025 | 400,00000 | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 2026 | 400,00000 | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 2027 | 400,00000 | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | **1 200,00000** | **1 200,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |
| 1.2.1. | Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | | 01.01.2025 | 31.12.2027 | | 2025 | 400,00000 | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 2026 | 400,00000 | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 2027 | 400,00000 | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | **1 200,00000** | **1 200,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |

|  |
| --- |
|  |

Приложение №3

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Благоустройство территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | |
| Базовый период  (2024) | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Красноборского городского поселения  Тосненского муниципального района Ленинградской области» | | | | | |
| Содержание уличного освещения (линия со светильниками расположена вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения) | км. | 44,198 | 44,198 | 44,198 | 44,198 |
| Содержание гражданских и воинских захоронений | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Мероприятия по благоустройству | шт. | 9 | 6 | 5 | 6 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2027 годы

| Цель  муниципальной  программы | Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат  муниципальной  программы | Структурный элемент | Показатель муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; обеспечение комфортных условий населению для жизни, отдыха и культурной деятельности | - обеспечение надлежащего содержания территории Красноборского городского поселения и объектов благоустройства;  - повышение качества территорий поселения за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства;  - улучшение санитарной обстановки на территории поселения;  - содержание, ремонт территорий и объектов зелёных насаждений на территории поселения;  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения и контролю за обеспечением сохранности объектов благоустройства | - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;  - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства | - Комплекс процессных мероприятий "Осуществление мероприятий по содержанию (в том числе проектно-изыскательские работы) и развитию объектов благоустройства территории, по организации сбора, вывоза бытовых отходов"  - Комплекс процессных мероприятий "Реализация функций в сфере обращения с отходами" | - Содержание уличного освещения (линия со светильниками расположена вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения);  - Содержание гражданских и воинских захоронений;  - Мероприятия по благоустройству |

Приложение 5

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы «Благоустройство территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2025 - 2027

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения | Базовые показатели | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект наблюдения | Охват совокупности |
| 1 | Содержание уличного освещения (линия со светильниками расположена вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения) | км. | Характеризует эффективность реализации мероприятий | Ежегодно  на 01 января  года,  следующего за отчетным | Количественный показатель | 44,198 | Прочее (мониторинг) | Территория  Красноборского  городского  поселения  Тосненского муниципального  района  Ленинградской области | Администра  тивная информация |
| 2 | Содержание гражданских и воинских захоронений | шт. | Характеризует эффективность реализации мероприятий | Ежегодно  на 01 января  года,  следующего за отчетным | Количественный показатель | 6 | Прочее (мониторинг) | Территория  Красноборского  городского  поселения  Тосненского  муниципального района  Ленинградской области | Администра  тивная информация |
| 3 | Мероприятия по благоустройству | шт. | Характеризует эффективность реализации мероприятий | Ежегодно  на 01 января  года,  следующего за отчетным | Количественный показатель | 9 | Прочее (мониторинг) | Территория  Красноборского  городского  поселения  Тосненского  муниципального района  Ленинградской области | Администра  тивная информация |